石水利发〔2021〕212号

石 柱 土 家 族 自 治 县 水 利 局

石柱土家族自治县发展和改革委员会

石 柱 土 家 族 自 治 县 财 政 局

关于印发《石柱土家族自治县大中型水库移民后期扶持项目及资金管理实施细则》的

通  知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县级有关部门，有关单位：

《石柱土家族自治县大中型水库移民后期扶持项目及资金管理实施细则》已经县政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

（此页无正文）

石柱土家族自治县水利局     石柱土家族自治县发展和改革委员会

石柱土家族自治县财政局

2021年7月2日

石柱土家族自治县大中型水库移民后期

扶持项目及资金管理实施细则

第一章    总    则

第一条  为加强和规范石柱县大中型水库移民后期扶持项目及资金管理，促进库区和移民安置区经济社会持续发展。根据重庆市水利局、重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会《关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法的通知》（渝水〔2019〕138号）要求，结合重庆市水利局《关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持项目竣工验收管理办法的通知》（渝水〔2018〕128号）等相关文件规定及我县实际，特制定本细则。

第二条  本细则适用于石柱土家族自治县大中型水库和三峡水库（以下统称：大中型水库）移民涉及的库区和移民安置区。

第三条  大中型水库移民后期扶持（以下简称：后期扶持）项目及资金使用，为水库库区和移民安置区涉及的征（占）地移民村（居委、社区）、组（社），本着优先扶持移民人口占现有人口10%及以上的村（居委、社区）、组（社），兼顾后期扶持移民人口占现有人口10%以下的村（居委、社区）、组（社）。

第四条  项目及资金支持范围

（一）大中型水库农村移民直补；

（二）基本口粮田及配套水利设施建设；

（三）交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设项目；

（四）生态建设和环境保护；

（五）移民劳动力就业技能培训和职业教育；

（六）移民能够直接受益的生产开发项目；

（七）与移民生产生活密切相关的其他项目；

（八）实施大中型水库移民后期扶持政策专项经费支出，主要包括监测评估、绩效评价等。

第五条  后期扶持项目及资金管理，坚持“政府领导、分级负责、县为基础”的工作机制。县人民政府对后期扶持项目实施及资金监管负总责；县水利局、县财政局负责全县后期扶持项目及资金的监管；县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会负责后期扶持项目的组织和实施。项目业主为后期扶持项目和资金管理的实施责任主体，负责项目建设的组织协调、进度、安全、质量、投资、合同履行、竣工验收、报账、档案资料等工作，并对所提供资料的完整性、真实性、合法性、有效性负责。

第二章    规划管理

第六条  后期扶持规划，坚持因地制宜、关注民生、尊重民意、保护环境、持续发展、统筹兼顾、突出重点、国家扶持、多元投入，区分缓急、分步规划、分步实施的原则。

第七条  后期扶持坚持“五年”规划，动态管理原则。即由乡镇（街道）人民政府（办事处）、村（居委、社区）、组（社），结合本地经济社会发展，以及其它相关规划，择优规划项目，经县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会审核后，由县水利局委托有相应资质的中介机构编制后期扶持五年规划，经县人民政府审核后，报重庆市水利局审查，并由重庆市水利局会同市发展和改革委员会、市财政局审批。

规划一经审批，任何单位和个人不得随意调整或修改，确需调整或修改的，由县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会报原审批机关批准。

第三章    计划管理

第八条  后期扶持规划项目，由乡镇（街道）人民政府（办事处），依据批准的后期扶持规划及调整规划，结合本地经济和社会发展，本着轻重缓急的原则选择当年实施的项目。对涉及村（组）移民群众民生的项目，交村（居委、社区）、组（社），参照“一事一议”的程序，召开移民群众会议，说明项目建设地点、性质、用途，以及项目实施无征地费、青苗费、建（构）筑物赔偿等事宜，并形成一致意见，经移民群众签字确认，张榜公示不少于3个工作日且无异议；对涉及公共服务及设施、片区人畜饮水等项目，由涉及乡镇（街道）人民政府（办事处）或村确定，并张榜公示不少于3个工作日且无异议后，由乡镇（街道）人民政府（办事处）或项目业主单位报县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会审核，并纳入年度项目库后，由项目业主开展项目的前期工作。

第九条  凡使用后期扶持资金的工程类项目，项目业主应委托有相应资质的中介机构编制项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算，送县水利局审查后，由项目业主报县发展和改革委员会、县水利局联合审批。具体审批程序。

（一）对投资在100万元及以下的项目，由县水利局对项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算函告1—3名有相应资质的专家进行函审后，由项目业主将可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算、专家函审意见等资料，报县发展和改革委员会、县水利局联合审批。

（三）对投资在100万元以上的项目（不含100万元），由县水利局会同县发展和改革委员会、县财政局组织5—7名有相应资质的专家对项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算审查后，由项目业主将可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算、专家审查意见等资料，报县发展和改革委员会、县水利局联合审批。

第十条  凡使用后期扶持资金的非工程类项目，由项目业主按相关规定编制项目实施方案，依法履行审批手续。

第十一条 县水利局在重庆市水利局下达的后期扶持资金内，按有关规定扣除移民直补发放到个人的资金后，由项目业主从后期扶持规划中择优选择项目，在公示3个工作日且无异议后，会同县发展和改革委员会、县财政局建立后期扶持年度项目库，于每年10月底前，由县水利局将次年拟实施的项目相关资料报重庆市水利局备案。

对未纳入后期扶持规划和未纳入本年度项目库的项目，不得安排年度项目资金。

第十二条 凡纳入后期扶持规划内的项目，为确保年度项目实施的推进，在项目资金计划未下达前，项目业主按照相关程序完成项目审批的，由乡镇（街道）人民政府（办事处）提出申请，经县水利局同意后，项目业主可以提前按程序组织项目实施，待每年10月底前，县水利局将次年拟实施的项目相关资料报重庆市水利局备案，并在重庆市水利局、重庆市财政局下达资金计划后，纳入年度资金计划给予安排。

第十三条 对涉及移民群众饮水、通行、地质等安全应急项目和民生工程的后期扶持项目，在项目没有规划和资金计划的，由乡镇（街道）人民政府（办事处）报县水利局核实，经县人民政府审批，并由县水利局报重庆市水利局审批后，由项目业主按程序，在完成项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算编制等相关审批后，项目业主可以提前按程序组织项目实施。在项目建设完工后，由项目业主组织完工验收，合格后再组织县水利局、县财政局、县发展和改革委员会，并邀请设计、监理、质检、施工、项目所在地、项目接收（使用）等单位对项目进行竣工验收。通过验收后，由项目业主将项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算、财务决算（工程结算）等相关审批资料，报县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会依据第三方中介机构办理的财务决算（或工程结算），纳入下年度申报，在资金到位后按相关程序归垫。

第十四条 后期扶持实施项目实行统计信息报告制，由项目业主按照有关统计报表规定及要求，在每月20日前将后期扶持项目进度报表上报县水利局移民工作科负责录入水库移民信息系统，并报送有关部门。

第四章    建设管理

第十五条 后期扶持规划项目，原则上项目法人由石柱土家族自治县水利工程服务站承担。

后期扶持实施项目法人，也可实行建设管理代理制。即按规定委托具有建设管理能力或有资质的单位承担，代行项目业主单位职责。项目投资部门按照规定对代行项目业主单位履责等情况实施监督检查。

第十六条 后期扶持项目实施，应严格按照有关规定，实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等制度。

第十七条 后期扶持项目在实施过程中，属于政府采购和招投标范围的项目，应严格执行国家、重庆市、石柱县招标投标管理和县人民政府采购的有关规定进行项目招标投标和政府采购。未达到政府采购和招标投标标准的项目，项目业主可结合项目具体情况，依法选择适用的方式进行政府采购和项目招标投标。

第十八条 后期扶持实施项目建设管理采取以下三种方式。

（一）以后期扶持资金为主的项目，项目业主应按照后期扶持项目管理的有关规定及要求，开展项目实施工作，自觉接受水利行业主管部门的监督管理，其他行业投资部门参与监督。

（二）以其他行业部门资金为主的项目，项目业主应按照其他相关行业部门的有关规定及要求，开展项目实施工作，接受其它行业主管部门的监督管理，水利部门参与监督，项目建设验收通过后形成的项目档案资料报县水利局一套存档。

（三）对规划内符合后期扶持政策导向和资金使用范围内的，且移民群众能够直接受益的生产开发项目，在明确项目产权、移民群众就业、受益等事宜（集体经济产业发展项目须在完成一事一议等相关程序）后，在项目资金未到位的前提下，项目业主在完成项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算编制等相关审批后，可采取“先建后补”的方式，提前按程序组织项目实施。项目建设完工后，由项目业主组织完工验收，合格后再组织县水利局、县财政局、县发展和改革委员会，并请设计、质检、监理、施工、项目所在地等单位对项目进行竣工验收。通过验收后，由项目业主将项目可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算、工程预算和预算审核、工程结算、财务决算等相关审批资料，报县水利局会同县财政局、县发展和改革委员会依据第三方中介机构办理的财务决算（或工程结算），纳入下年度申报，在资金到位后按相关程序进行一次性补助。

生产开发项目采用“先建后补”的方式及范围如下。

实施方式：凡以移民群众以土地形式入股、或与移民群众合作投资，（村、社）集体经济组织、或移民群众家庭或个人等发展的种植业、养殖业等产业发展项目的基础设施等纳入补助。

补助范围：为水利设施配套、新建（硬化）生产人行便道和机耕道、新建（硬化）连接主干道的运输道路等。其它建设内容原则上不纳入补助扶持范围，以确保移民群众在生产开发项目中受益。

第十九条 为确保实施项目建设质量，后期扶持项目在实施过程中，所在村（居委、社区）、组（社）可委托2－3名群众代表对实施项目质量实行义务监督，对实施质量存在问题的项目可直接向县水利局或其它部门举报。

第二十条 后期扶持项目质量监督原则上由石柱土家族自治县水利工程质量和安全监督站负责。项目在实施前，项目业主单位应将后期扶持项目（单个或多个打捆），按照相关程序向石柱土家族自治县水利工程质量和安全监督站报监，纳入工程质量和安全监督管理项目，完工后由石柱土家族自治县水利工程质量和安全监督站出据工程质量监督意见书或报告。

第二十一条 使用后期扶持资金在20万元及以上的，项目业主应严格按照有关规定程序及要求及时委托项目监理。在监理过程中，项目业主应督促监理单位及时按照监理相关规定制定项目监理工作大纲、监理规划、监理细则、监理工作日志等工作；督促施工企业做好“施工日志”记录。

第二十二条 后期扶持实施项目设计变更应依照相关规定程序执行，严禁擅自变更设计，随意增、减项目投资。

第二十三条 对后期扶持资金在50万元以下实施项目，项目业主可不办理财务决算，只办理工程结算，项目业主确认后报县水利局备案；在50万元（含 50万元）以上的实施项目，项目业主应依照有关规定办理工程结算和竣工财务决算，并将工程结算和财务决算结果确认后报县水利局备案。

第二十四条 后期扶持实施项目实行工程质量责任终身制。工程建设质量由项目法人代表及参建单位法人代表对工程质量终身负责。

第二十五条 后期扶持实施项目竣工验收，按照“谁实施、谁负责”的原则，由项目业主组织完工验收，合格后在组织县水利局、县财政局、县发展和改革委员会，并请设计、监理、施工、项目所在乡镇（街道）人民政府（办事处）、项目接收（使用）等单位对项目进行竣工验收。

项目竣工验收主要内容包括项目建设任务及主要经济技术指标完成、计划执行、质量和安全、质量检测、监理、预（结）算审查、资金使用、绩效、合同执行、档案资料、标志标牌设置等情况。

第二十六条 后期扶持实施项目实行“一项一档”。档案资料的主要内容有项目合同（包括勘察、设计、施工、造价咨询等）、可行性研究报告（达到初步设计深度）及概算等相关审批文件、一事一议有关资料、年度计划批准文件、招标投标（政府采购）文件、实施方案（或施工图设计文件）、项目预算、施工及变更、监理、质量监督及检验检测，以及项目竣工总结、预结（决）算审核报告、移交手续、竣工验收等相关资料。

第二十七条 后期扶持实施项目实行工程质量保证金管理。验收通过后，由施工企业按相关规定缴纳不低于3%的工程质量保证金，质保期从通过验收之日起计算，质保期一年，期满后由项目业主组织所在地乡镇（街道）或接收（使用）单位、项目监交单位验收“无质量缺陷”之后，由项目业主不计利息一次性退还工程质量保证金。

第二十八条 实施项目通过验收后，项目业主负责设置竣工碑（牌），材质为黑色大理石，规格为长1300mm×宽900mm×厚30mm，内容为建设项目名称、参建单位、开工竣工时间等（详见附件）。

第二十九条 实施项目通过验收后，应及时将项目移交接收（使用）单位。在质保期内，项目的维修、维护管理由项目业主负责，质保期满后项目的维修、维护由接收（使用）单位负责。移交后（包括质保期内）的项目运行安全管理，由项目接收（使用）单位负责。

第五章    资金管理

第三十条  项目资金使用管理遵循科学规范、公开透明，统筹兼顾、突出重点，绩效管理、强化监督的原则。

第三十一条 后期扶持项目及直补资金拨付管理

（一）移民直补资金拨付程序

按照重庆市人民政府《关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）、重庆市财政局《关于重庆市大中型水库移民后期扶持基金使用管理办法的通知》（渝财企〔2006〕427号）等有关文件规定，每年上半年由乡镇（街道）负责所辖行政区域的大中型水库移民后期扶持人口动态管理，对大中型水库移民后期扶持人口（含种养业和三峡移民摊薄）进行核查，对符合农村移民直补到人和集体村（组）的，按每人每年补助600元的标准计算后予以张榜公示不少于7个工作日，无疑后由各移民乡镇（街道）函告县水利局核实汇总后报送县财政局审核，县财政局审核后拟定资金计划报县人民政府审批后，由县财政局将直补资金拨付县农村商业银行在3个工作日内将直补资金足额上账到移民个人或村（组）集体账户（卡）上，县农村商业银行将发放情况（纸质件和电子档）及时提供县财政局，县财政局反馈给县水利局或乡镇（街道）。

（二）项目资金拨付程序及进度款拨付额度

1.项目资金拨付程序。由项目业主申请，项目所在地核查，经县水利局审核后，报县财政局按有关程序拨付。

2.进度款拨付额度

项目进度款按合同约定拨付，在项目通过验收后，进度款拨付不超过项目总投资的80%；剩余20%的资金在办理工程竣工结算、财务决算、项目移交和项目档案移交，施工企业按规定缴纳不低于3%工程质量保证金后一次性拨付。

拨付进度款应附申请函、资金拨付申请表、中标通知书、施工合同、监理签证等。

第三十二条 后期扶持项目的勘察设计、监理、技术咨询服务、建设单位管理等费用，由项目业主按照有关行业标准执行，并将后期扶持项目竣工碑（牌）的制作安装等费用一并列入项目概算。

第三十三条 项目资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。后期扶持项目属于政府采购范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行。项目结转结余资金按照相关管理规定处理，尽可能用于其它后期扶持项目建设。

第六章    监督管理

第三十四条 由县水利部门对项目的实施开展定期与不定期的质量、安全及进度检查和通报，并纳入年度目标考核。

第三十五条 严格执行项目绩效目标考核。项目所在乡镇（街道）应积极配合项目实施中的障碍排除及纠纷处理，给项目实施提供宽松的施工环境，督促项目实施推进等职责。凡因项目所在乡镇（街道）障碍排除及纠纷处理不及时，造成项目不能按批复工期完成建设，影响年度绩效目标考核的，项目所在乡镇（街道）来年将不再安排新的项目。

第三十六条 后期扶持项目，项目业主应依法接受国家、重庆市和石柱县有关部门的稽查、审计、绩效评估、绩效考核，以及对实施项目的专项检查和专项审计。若发现有违反国家有关规定的，应予以彻底整改，并依据有关规定追究责任。对涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。

第七章    附    则

第三十七条 本细则有关事项由石柱县水利局、县财政局、县发展和改革委员会负责解释。

第三十八条  本细则自发布之日起执行。

附件：1.石柱县大中型水库移民后期扶持项目竣工碑（牌）制作要求（模板）

2.碑（牌）模板

3.******年度后扶规划石柱县大中型水库移民后期扶持******工程产权交接书（模板）

- 4.石柱县大中型水库移民后期扶持******工程项目竣工验收鉴定书

- 5.石柱县大中型水库移民后期扶持******工程项目竣工验收参加人员签字表（模板）

附件1：

石柱县大中型水库移民后期扶持项目

竣工碑制作要求

（模板）

- 1.材料要求：所有碑牌全部用黑色大理石制作；

- 2.规格方式：后扶项目碑牌一律按高1300mm×宽900mm×

- 厚30mm的规格竖向排列，文字离下边距200mm以上；

- 3.安装要求：竣工碑牌一律采用现浇C20混凝土为基墩（基墩外形尺寸为长1100mm×高400mm ×宽300mm，并贴白色瓷砖），碑牌镶嵌入基墩200mm。安装美观、牢固。

附件2：碑牌内容（模板）

工程名称：************工程

工程地点：***乡（镇）***村***组

建设内容：************

工程投资：工程总投资***万元，全部为国家大中型水库移民后期扶持资金。

受益情况: 本工程解决了当地移民群众*******问题。

建设单位：************

设计单位：************

施工单位：************

监理单位：************

质量监督单位：************

质检单位：************

开、竣工时间：***年***月、***年***月。

石柱 土家族自治县 水 利 局

******乡（镇）人民政府

*** 年 *** 月

附件3

******年度后扶规划

石柱县大中型水库移民后期扶持************

工程产权交接书

（模板）

项目名称：******工程

移 交 方：******

接 收 方：******

监 交 方：******

石柱县******工程是石柱县***年度大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目之一。工程于***年***月***日开工，***年***月***日完工，实际建设工期***个月。工程主要建设规模及内容为******。完成的主要工程量为：******。工程结算审计完成建安投资为***万元，其资金来源全部为国家大中型水库移民后期扶持补助资金。******工程建成后，解决了***乡***村***组约***户***人的交通出行及生产困难问题，改善了当地移民群众生产生活条件，促进了当地经济社会发展和稳定。

目前工程已全部竣工并验收合格，按照《石柱土家族自治县大中型水库移民后期扶持项目及资金管理实施细则》规定，现将该工程移交给****管理。请接收方******认真制定管护制度，充分行使管护职责，确保工程最大限度长期发挥效益。

移 交 方（签字盖章）：

接 交 方（签字盖章）：

监 交 方（签字盖章）：

移交时间：***年***月***日

附件4：

（******年度后扶规划） 石柱县大中型水库移民后期扶持 ************工程项目竣工验收鉴定书 （模板） ******工程项目验收委员会 竣工验收日期： 年 月 日 ************工程竣工验收鉴定书 （模板） - 验收主持单位：石柱土家族自治县水利工程服务站 - 监 理 单 位 ：************ - 设 计 单 位 ：************ - 施 工 单 位 ：************ - 质量监督单位：************ - 运行管理单位：************ - 竣工验收日期： 年 月 日 - 竣工验收地点：************ 石柱县大中型水库移民后期扶持 ************工程项目竣工验收意见 （模板） ***年***月***日，******单位组织县水利局、县发展和改革委员会、县财政局、设计、监理位、质量监督、项目所在乡镇（街道）人民政府（办事处）、项目接收（使用）等相关部门和单位，对***年度规划项目—******工程建设情况进行了竣工验收，现将验收情况报告如下。 一、工程概况 （一）项目名称及地址 名称：******工程 地址：***乡镇（街道）***村（居委、社区）***组（社） （二）项目主要建设内容 依据重庆市水利局《关于石柱大中型水库移民后期扶持“十四五”规划的批复》(渝水函〔******〕***号)，经县水利局会同县发展和改革委员会、县财政局对项目审核，项目业主单位将该项目委托******有限公司负责设计，经县发展和改革委员会批复 (石发改〔******〕***号) 后，县水利局、县财政局、县发展和改革委员会联合下达了项目建设投资计划（石水利发〔******〕***号），批复项目主要建设内容及规模：为******（详见：项目可行性研究报告〔达到初步设计深度〕或实施方案）。批复项目总投资为***万元，其资金来源为国家大中型水库移民后期扶持资金。批复项目建设地点******；项目建设年限***年；项目业主单位******。 （三）项目参建单位 项目法人：************ 设计单位：************ 地勘单位：************ 施工单位：************ 监理单位：************ 接收（使用）单位：************ （四）工程施工过程 1.招标情况：************。 2.开完工时间：******工程，于***年***月***日开工，***年***月***日完工，实际工期***个月。 3.项目主要施工情况及施工质量管理。项目在施工建设过程中，施工单位能严格按照批复设计建设内容及规模进行施工建设，整个建设过程正常，未出现质量安全问题。 4.项目设计变更情况。******。 5.项目施工中发现的主要问题及处理情况。******。 （五）工程实际完成和主要工程量 1.完成及运行情况。项目完工后整体效果比较好，质量满足设计要求，经过近***个月的运行，未发现质量问题，广大移民群众较满意。 2.完成主要工程量：******。 通过验收，项目已按批复建设内容及规模完成建设。 二、概算执行情况及分析 （一）专项资金补助情况。该项目批复概算总投资为***万元，县水利局、发展和改革委员会、财政局联合下达项目建设计划(石水利发〔******〕***号) ***万元。其资金来源为国家大中型水库移民后期扶持资金。 （二）项目预算评审。本工程财政评审造价审核审定金额为***万元(石财〔******〕***号)，包含安全文明施工费***万元。 （三）工程结算。经委托第三方******中介机构结算审计，完成工程投资***万元。 （四）竣工财务决算。经委托第三方******中介机构决算，并经财政批复，该项目总投资***万元，其中工程建设直接费***万元、工程建设其他费用***万元。 按照批复概算与竣工财务决算对比，本工程结余或超概算资金约***万元，概算执行较好或差。 三、阶段验收、完工验收情况 （一）完工验收情况。***年***月***日，项目业主组织了该工程完工验收(初验)，结论为合格。 （二）项目移交情况。项目通过验收后，于***年***月***日在石柱县水利局监交下，******单位已将******工程移交给******单位。在质保期内，项目的维修、维护管理由施工单位负责，质保期满后项目的维修、维护由接收（使用）单位负责。移交后（包括质保期内），项目的运行安全管理等工作，由项目接收（使用）单位负责。 四、工程初期运行及工程效益 （一）运行情况。在完工验收后试运行，经观测，******工程无质量问题，处于稳定状态。试运行表明：项目初期运行正常，满足设计要求。 （二）效益情况。该项目建设，解决了***镇***村***组约***户***人的交通出行及生产困难问题，改善了当地移民群众生产生活条件，促进了当地经济社会发展和稳定。 五、工程质量鉴定 该工程包括单元工程、分部分项工程、单位工程经自评和石柱土家族自治县水利工程质量和安全监督站的质量监督意见书或报告反应，工程质量“合格”。 六、验收结论 经代表现场踏看，并对照项目设计及竣工资料验收，一致认为：******工程，已按照批复的建设内容及规模完成建设任务，工程投资使用基本合理，能按批准设计投入使用，工程档案资料整理完整齐全，同意通过验收。同时，建议使用（接收）单位加强对项目的运行管理，确保项目效益的发挥。 验收委员会（组长）主任委员（签字）： ***年***月***日

附件5：

石柱县大中型水库移民后期扶持************工程

项目竣工验收参加人员签字表（模板）

| 验收委 员 会 | 姓名（签字） | 工作单位 | 职务或 职称 | 验收结论 （是否通过验收） | 联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 （组长） |  | （由项目业主主持） |  | 签字为通过验收 |  |  |
| 副主任委员 （副组长） |  | 县水利局 |  | 签字为通过验收 |  |  |
| 副主任委员 （副组长） |  | 县财政局 |  | 签字为通过验收 |  |  |
| 副主任委员 （副组长） |  | 县发展和改革委员会 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 项目所在乡镇 （街道）人民政府 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 县水利工程质量和 安全监督站 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 建设单位 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 设计单位 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 监理单位 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 施工单位 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 接收（使用）单位 |  | 签字为通过验收 |  |  |
|  |  | 其它参加成员 |  | 签字为通过验收 |  |  |

石柱土家族自治县水利局办公室                2021年7月2日印发