附件：

重庆市石柱县2023年电信普遍服务项目实施清单

| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工时间 | 完工时间 | 类型 | 实施企业 | 初验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石柱县 | 大歇镇 | 黄山村 | 500240113208 | 石柱大歇黄山村竹园组FRRU(G)_龙沙支局 | 重庆市石柱县大歇镇黄山村竹园组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 2 | 石柱县 | 枫木镇 | 莲花村 | 500240118204 | 石柱枫木莲花村大花组FRRU(G)_黄水支局 | 重庆市石柱县枫木镇莲花村大花组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 3 | 石柱县 | 黄水镇 | 大风堡村 | 500240105202 | 石柱黄水大风堡村磨子坪组FRRU(G)_黄水支局 | 重庆市石柱县黄水镇大风堡村磨子坪组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 4 | 石柱县 | 黄水镇 | 洋洞村 | 500240105204 | 石柱黄水洋洞村新龙组FRRU(G)_黄水支局 | 重庆市石柱县黄水镇洋洞村新龙组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 5 | 石柱县 | 黎场乡 | 江云村 | 500240203204 | 石柱黎场江云村安兴组FRRU(G)_沿溪支局 | 重庆市石柱县黎场乡江云村安兴组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 6 | 石柱县 | 河嘴乡 | 长沟村 | 500240209202 | 石柱河嘴长沟村杨柳组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县河嘴乡长沟村杨柳组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 7 | 石柱县 | 临溪镇 | 前光村 | 500240104205 | 石柱临溪前光村大梁组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县临溪镇前光村大梁组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 8 | 石柱县 | 临溪镇 | 前光村 | 500240104205 | 石柱临溪前光村白果组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县临溪镇前光村白果组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 9 | 石柱县 | 河嘴乡 | 富民村 | 500240209207 | 石柱河嘴富民村回龙组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县河嘴乡富民村回龙组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 10 | 石柱县 | 临溪镇 | 旭光村 | 500240104207 | 石柱临溪旭光村高坝组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县临溪镇旭光村高坝组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 11 | 石柱县 | 临溪镇 | 黎家村 | 500240104209 | 石柱临溪黎家村中腰组FRRU(G)_临溪支局 | 重庆市石柱县临溪镇黎家村中腰组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 12 | 石柱县 | 龙潭乡 | 双河村 | 500240216204 | 石柱龙潭双河村村委FRRU(G)_马武支局 | 重庆市石柱县龙潭乡双河村村委 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 13 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 500240205205 | 石柱六塘大塘村FRRU(G)_马武支局 | 重庆市石柱县六塘乡大塘村 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 14 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 500240205210 | 石柱六塘漆辽村马家沟FRRU(G)_马武支局 | 重庆市石柱县六塘乡漆辽村马家沟 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 15 | 石柱县 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 500240114202 | 石柱桥头瓦屋村五同沟组RRU(G)_龙沙支局 | 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村五同沟组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 16 | 石柱县 | 三河镇 | 红明村 | 500240112208 | 石柱三河红明村印河组曹家坝FRRU(G)_三河支局 | 重庆市石柱县三河镇红明村印河组曹家坝 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 17 | 石柱县 | 沙子镇 | 卧龙村 | 500240107204 | 石柱沙子卧龙村银河组FRRU(G)_沙子支局 | 重庆市石柱县沙子镇卧龙村银河组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 18 | 石柱县 | 沙子镇 | 卧龙村 | 500240107204 | 石柱沙子卧龙村银光组FRRU(G)_沙子支局 | 重庆市石柱县沙子镇卧龙村银光组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 19 | 石柱县 | 石家乡 | 黄龙村 | 500240210202 | 石柱石家黄龙村长岭组FRRU(G)_黄水支局 | 重庆市石柱县石家乡黄龙村长岭组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 20 | 石柱县 | 洗新乡 | 五坪村 | 500240214204 | 石柱洗新五坪村田坝组FRRU(G)_马武支局 | 重庆市石柱县洗新乡五坪村田坝组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 21 | 石柱县 | 洗新乡 | 保合村 | 500240214201 | 石柱洗新保合村南家湾FRRU(G)_马武支局 | 重庆市石柱县洗新乡保合村南家湾 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 22 | 石柱县 | 新乐乡 | 阳光村 | 500240217201 | 石柱新乐阳光村凉桥组FRRU(G)_沙子支局 | 重庆市石柱县新乐乡阳光村凉桥组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 23 | 石柱县 | 沿溪镇 | 清溪村 | 500240109204 | 石柱沿溪清溪村中桥组FRRU(G)_西沱支局 | 重庆市石柱县沿溪镇清溪村中桥组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 24 | 石柱县 | 鱼池镇 | 水田村 | 500240111202 | 石柱鱼池水田村力子组FRRU(G)_悦崃支局 | 重庆市石柱县鱼池镇水田村力子组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 25 | 石柱县 | 悦崃镇 | 联合村 | 500240103206 | 石柱悦崃联合村鹿池坪FRRU(G)_悦崃支局 | 重庆市石柱县悦崃镇联合村鹿池坪 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 26 | 石柱县 | 悦崃镇 | 密红村 | 500240103202 | 石柱悦崃密红村星桥组FRRU(G)_悦崃支局 | 重庆市石柱县悦崃镇密红村星桥组 | 2023.07 | 2024.02 | 4G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 27 | 石柱县 | 黄水镇 | 金花村 | 500240105203 | 石柱黄水川主家园大中咀NRRU(D)_黄水支局 | 重庆市石柱县黄水镇川主家园大中咀 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 28 | 石柱县 | 黄水镇 | 金花村 | 500240105203 | 石柱黄水金花村金台组NRRU(D)_黄水支局 | 重庆市石柱县黄水镇金花村金台组 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 29 | 石柱县 | 下路街道 | 红岩社区居民委员会 | 500240003001 | 石柱下路街道金彰快速通道NRRU(D)_下路支局 | 重庆市石柱县下路街道金彰快速通道 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 30 | 石柱县 | 下路街道 | 红岩社区居民委员会 | 500240003001 | 石柱下路街道金彰向家湾快速通道NRRU(D)_下路支局 | 重庆市石柱县下路街道金彰向家湾快速通道 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 31 | 石柱县 | 南宾街道 | 梁峰村 | 500240001205 | 石柱南宾街道梁峰村和平组NRRU(D)_南宾支局 | 重庆市石柱县南宾街道梁峰村和平组 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 32 | 石柱县 | 南宾街道 | 红星社区 | 500240001008 | 石柱南宾街道黑豹寨NRRU(D)_南宾支局 | 重庆市石柱县南宾街道黑豹寨 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 33 | 石柱县 | 南宾街道 | 城北社区 | 500240001009 | 石柱南宾街道城北村村委NRRU(D)_南宾支局 | 重庆市石柱县南宾街道城北村村委 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |
| 34 | 石柱县 | 万安街道 | 沙谷村 | 500240002202 | 石柱万安街道沙谷村泥鳅养殖基地NRRU(D)_万安支局 | 重庆市石柱县万安街道沙谷村泥鳅养殖基地 | 2023.07 | 2024.02 | 5G | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 合格 |  |