石柱水利许可〔2026〕5号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱大堡梁风电扩建二期项目水土保持方案报告书准予行政许可的决定

国能重庆市石柱县新能源开发有限公司：

你司2026年1月19日报来《石柱大堡梁风电扩建二期项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）的报批稿及相关材料收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家组的评审意见（见附件2）决定准予行政许可。

- 一、项目概况

项目概况：石柱大堡梁风电扩建二期项目位于重庆市石柱县六塘乡、龙潭乡、三星乡，项目为扩建项目规划建设容量为5万千瓦，设计安装7台7.15MW的WTG5风力发电机组，占地面积2.7 hm²，集电线路长24225m，占地面积1.39hm²，表土堆放处布设于各个防治区，不新增占地施工便道占地面积0.03hm²。

本项目用地总面积为12.73hm²，其中永久占地0.42hm²，临时占地12.31hm²。

项目土石方开挖总量41.12万m³（含表土剥离2.62万m³），填方4.37万m³（含表土剥离2.62万m³），弃方36.75万m³弃方运至设计5个渣场集中堆放处置。

项目计划2026年3月开工，预计2027年3月完成建设，总工期13个月。

项目总投资3.24亿元，其中土建投资1.62亿元，资金来源业主自筹及银行贷款。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意工程建设生产期水土流失防治责任范围为12.31hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（三）基本同意水土流失防治指标为：水土流失防治指标为水土流失治理度97%，渣土挡护率92%，表土覆盖率92%土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率97%，林草覆盖率20%。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施布设。

（五）基本同意土石方调配方案。

（六）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（七）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（八）基本同意方案设计水平年为 2027年。

# 三、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资为1089.46万元，其中257.61万元为方案新增投资，831.85万元为主体已列投资。主体已列投资中，工程措施费用643.91万元，植物措施费用187.94万元，方案新增投资中，工程措施费70.30万元，植物措施费1.65万元，监测措施费17.17万元，临时措施费106.45万元，独立费用30.65万元，基本预备费13.57万元，水土保持补偿费为178169元。

四、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，加强施工组织和管理工作切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案落实各项水土保持措施。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设进度和质量。

（五）本工程的地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批；方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也必须报我局批准；确需在水土保持方案的弃渣场以外新设弃渣场，或者因弃渣场量增加导致弃渣场等级提高的生产建设单位应开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报送我局批准。

（六）项目动工前和生产期应及时申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设过程中，严格按照批准的水土保持方案，完成各项水土保持措施，并接受我局监督检查。

五、该许可文件只作为该项目水土保持方案许可。

六、本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效，确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请。

附件：1.石柱大堡梁风电扩建二期项目水土保持方案特性表

2.石柱大堡梁风电扩建二期项目水土保持方案报告书专家审查意见

石柱土家族自治县水利局

2026年1月23日

抄送：王平副局长，向朝文主任，秦华主任，县水保站，水行政执法科

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   　 2026年1月23日印发

附件1              水土保持方案特性表

| 项目名称 | 石柱大堡梁风电扩建二期项目 |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | — |  | 涉及区县或个数 |  | 石柱县 |
| 项目规模 | 项目规划建设容量为5万千瓦，设计安装7台7.15MW的WTG5风力发电机组 |  | 总投资（亿元） |  | 3.24 | 土建投资（亿元） | 1.62 |
| 动工时间 | 2026年3月 | 完工时间 | 2027年3月 |  | 设计水平年 |  | 2027年 |
| 工程占地（hm2） | 12.73 | 永久占地（hm2） | 0.42 |  | 临时占地（hm2） |  | 12.31 |
| 土石方量（万m3） |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  | 弃（余）方 |
|  |  | 41.12 | 4.37 |  | / |  | 36.75 |
| 重点防治区名称 |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 中山地貌 | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度[t/（km2.a）] |  | 1068 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  | 12.73 | 容许土壤流失量 [t/(km2·a)] |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  | 1725 | 新增土壤流失量（t） |  | 1545 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） | 92 | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） |  | 25 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
|  | 风机工程防治区 | 主体设计：浆砌石排水沟2100m，浆砌石沉砂池7口；方案新增：表土剥离0.47万m3，表土回填0.47万m3，土地整治0.16hm2； | 主体设计：灌草复绿0.86hm2，挂网喷播植草1.28hm2，攀爬植物复绿1400m； |  | 方案新增：编织土袋拦挡2240m，临时苫盖8000m2，临时排水沟840m，临时沉砂池7座； |  |  |
|  | 集点线路工程防治区 | / | 方案新增：撒播草籽1.39hm2； |  | 方案新增：临时苫盖2000m2； |  |  |
|  | 施工便道防治区 | 方案新增：表土剥离0.01万m3，表土回填0.01万m3； | 方案新增：灌草复绿0.03hm2； |  | 方案新增：临时苫盖1000m2； |  |  |
|  | 弃渣场防治区 | 主体设计：挡土墙2000m，排水沟1745m，浆砌石沉砂池7口，盲沟1425m，跌水槽160m；方案新增：表土剥离2.14万m3，表土回填2.14万m3，土地整治8.61hm2； | 主体设计：灌草复绿6.86hm2，攀爬植物复绿1200m，撒播草籽1.75hm2； |  | 方案新增：临时苫盖7000m2，编织土袋拦挡810m，临时排水沟810m，临时沉砂池4座； |  |  |
| 投资（万元） |  | 714.21（新增70.30） | 189.59（新增1.65） |  | 106.45（新增106.45） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  | 1089.46（新增257.61） | 独立费用（万元） |  | 30.65 |  |  |
| 基本预备费（万元） |  | 13.57 | 监测费（万元） | 17.17 | 补偿费（万元） | 17.82（178168.20元） |  |
| 方案编制单位 |  | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 建设单位 |  | 国能重庆市石柱县新能源开发有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 代数 | 法定代表人 |  | 徐乾尧 |  |  |
| 地址 |  | 重庆市渝北区新南路203号 | 地址 |  | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道165号第负一至九层 |  |  |
| 邮编 |  | 401147 | 邮编 |  | 401120 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 贾桃涛/13527393879 | 联系人及电话 |  | 孙老师/ 18290451466 |  |  |
| 传真 |  | 023-68614438 | 传真 |  | / |  |  |
| 电子信箱 |  | 120900827@qq.com | 电子信箱 |  | / |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91500112305000327G | 统一社会信用代码 |  | 91500240MACBPJD18Y |  |  |

附件2