石应急发〔2022〕65号

石柱土家族自治县应急管理局

关于做好2022年因灾倒损住房恢复重建工作的通 知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）：

　　今年以来，我县先后遭受了洪涝灾害、地质灾害等多种自然灾害，造成灾区部分群众住房倒塌和损坏。为帮助受灾人员重建家园，结合我县实际，现就做好2022年全县因灾倒塌、损坏住房恢复重建工作有关事宜通知如下：

一、准确认定倒房重建补助对象

（一）组织倒房核查。各乡镇（街道）要组织人员，依托村（社区），深入现场查看受灾人员倒损住房情况，建立因灾倒塌、损坏住房户台账，摸清灾害损失情况，掌握受灾人员家庭经济状况，做到底数清、情况明、数据准。

（二）认定补助对象。因灾倒塌、损坏住房恢复重建资金补助对象为因自然灾害造成以居住为使用目的唯一房屋出现倒塌或严重损坏，靠自身能力无法解决居住问题的困难人员。因灾倒损的独立厨房、牲畜棚等辅助用房、活动房、简易房、工棚和临时房屋不纳入倒塌、损坏住房恢复重建资金补助范围。

（三）严格认定程序。要严格按照“户报、村评、乡核、县定”的程序确定恢复重建资金补助对象。即由受灾人员提出因灾倒房重建申请；乡镇（街道）、村（社区）干部入户实地察看；经村（社区）民主评议、乡镇审核并张榜公示无异议后，报县应急局审批。

二、明确倒房重建补助标准

（一）明确补助标准。对纳入恢复重建计划的受灾户，应根据审核确定的损失情况和家庭经济状况，合理确定不同的救助金额，防止平均分配。今年，全县因灾倒塌、损坏居民住房恢复重建补助指导标准为：倒塌、严重损坏房屋恢复重建，按6000元/间的标准给予补助，4间及以上的补助25000元；一般损坏房屋维修，根据损失程度和自救能力，可给予适当补助。

（二）整合政策资源。各乡镇（街道）要结合实际情况，制定因灾倒塌、损坏居民住房恢复重建工作实施方案，明确补助范围、优惠政策、时间要求和保障措施等，推进重建工作有序开展。倒房重建工作实施过程中，要注意把因灾倒损住房恢复重建与农村危房改造、新农村建设工程、金土工程、易地扶贫搬迁、地灾避险搬迁等政策有机结合起来，整合资源，统筹推进，进一步提高补助额度。要积极协同相关部门对因灾倒塌、损坏居民住房恢复重建户的水、电、气、闭路电视等提出减免优惠政策。

1. 认真落实倒房重建补助资金

（一）落实补助资金。倒损住房恢复重建补助对象审核确定后，县应急局将及时协商县财政局，按照财政预算资金拨付有关规定，统筹拨付倒损住房恢复重建补助资金。

（二）规范资金发放。倒损住房恢复重建补助资金由各乡镇（街道）通过“一卡通”直接发放到户，各乡镇（街道）要对资金的拨付程序、方式、数额和使用要求进行公示，做到标准明确、程序规范、手续完备、凭证齐全、公开透明、公平公正。

四、积极推进倒房重建工作

（一）落实项目管理。各乡镇（街道）要坚持分散建房和集中建房相结合的办法，积极推进集中建房点建设工作，并按照倒房重建“十六要件”要求管理救灾资金、审核补助对象、检查建房情况、规范档案管理。同时注意收集整理重建工作图片、声像资料，制作文字图片资料和幻灯片，全面准确反映辖区倒损住房恢复重建情况及救助效果。

（二）统一设置标识。重建工程竣工后，无论是集中重建点，还是分散重建点，都要设置受灾人员倒损住房恢复重建永久性标识牌（应急安居工程），县应急局分年度统一编号，统一制作，各乡镇（街道）负责标识牌上墙工作，并注意收集图像资料。

（三）严格资金监管。倒损住房恢复重建补助资金管理工作的监督、检查要贯穿于恢复重建工作的全过程。县应急局将适时抽查各乡镇（街道）工作开展情况，检查方案实施、政策落实、建设进度等，定期通报工作开展进度，并检查补助资金的管理使用情况，跟进补助资金发放进度，补助资金应做到专款专用，严禁超范围使用，违者将依规依纪处理。

（四）及时上报数据。各乡镇（街道）要高度重视信息数据的采集上报工作，要明确职责，安排专人，认真、及时、准确地统计汇总本辖区倒损住房恢复重建情况，确保上报数据真实准确。9月24日前，上报《2022年因灾倒损住房恢复重建计划统计表》（附件2）；10月起，每月12日、27日前上报《2022年因灾倒损住房恢复重建进度情况统计表》（附件3），直至重建任务全部完成（没有倒房重建的不报）。

（五）扎实推进工作。各乡镇（街道）要坚持人民至上理念，进一步强化责任担当，切实加强组织领导，认真总结经验做法，扎实推进因灾倒损住房恢复重建各项工作。各乡镇（街道）在工作实施过程中如有困难和问题等可及时上报县应急局，县应急局将加强对重点乡镇（街道）的跟踪指导和督促检查。各乡镇（街道）务必于2023年春节前基本完成重建任务，确保受灾人员春节前入住新居。

附件：1.石柱县因灾倒房重建申请审批表

2.2022年因灾倒损住房恢复重建计划统计表

3.2022年因灾倒损住房恢复重建进度情况统计表

石柱土家族自治县应急管理局

　　 2022年9月14日

附件1

石柱县因灾倒房重建申请审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人姓名 |  | 性别 | |  | 年龄 | |  | 家庭  人口 | | |  | | 户口  性质 | | |  |
| 申请人  身份证号码 |  | | | | | | 联系电话 | | | |  | | | | | |
| 家庭类型 | 🞎五保户 🞎低保户 🞎残疾人家庭 🞎重点优抚对象 🞎脱贫户 🞎其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家庭住址 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原住房结构 | 🞎砖混 🞎土木 🞎钢筋水泥 🞎其他 | | | | | | 住房面积 | |  | | | 房屋间数 | | |  | |
| 受灾情况 | 🞎全部倒塌 🞎部分倒塌 🞎严重受损 🞎一般受损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重建形式 | 🞎集中重建  🞎原址重建  🞎异地重建 | | 重建结构  重建间数 | | |  | | | | 重建间数 | | | |  | | |
| 申请人  开户银行 |  | | | 银行账号 | | |  | | | | | | | | | |
| 个人申请  及承诺 | 申请人： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村（社区）调查意见 | （公章）  经办人： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街道）审核意见 | （公章）  经办人： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县应急管理局审批意见 | （公章）  审批人： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

2022年因灾倒损住房恢复重建计划统计表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 集中重建点建设个数 | 集中重建点建设地点 | 集中建设住房总户数 | 其中 | | | | 集中重建点计划投入情况 | | | 是否异地重建（是或否） | 分散建房计划 | |
| 受灾人员建房户数 | 受灾人员建房人数 | 受灾人员建房间数 | 受灾人员建房总面积 | 集中重建点建设总投资 | | 当地建房造价 |
| 受灾人员住房建设总投资 | 基础设施建设总投资 |
| 户 | 户 | 人 | 间 | ㎡ | 万元 | 万元 | 元/㎡ |  | 户 | 间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表于9月24日前报县应急局救灾保障科。 联系人：李更新 电话：13896886575

单位负责人：　　　　　　　　填报人：　　　　　　　　联系电话： 　　　　　　填报时间：　　 年　 月　 日

附件3

2022年因灾倒损住房恢复重建进度情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人、间 | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街道）名称 | 村（居委） | 组名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 倒房和严重损房重建进度情况 | | | 一般损房修复进度情况 | | 备注 |
| 需重建间数 | 已开工间数 | 已竣工间数 | 需修复间数 | 已修复间数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表从10月起，每月12日、27日前报县应急局救灾保障科，直至重建任务全部完成。联系人：李更新，电话：13896886575 | | | | | | | | | | |
| 单位负责人：　　　　 　　　　填报人：　　　　 　　 　联系电话： 　 　填报日期：　 　年　　月　　日 | | | | | | | | | | |

（此页无正文）

石柱土家族自治县应急管理局办公室 2022年9月14日印发